프로젝트 수행계획서 for

[브랜드명] 사업모델구현 및 홈페이지/관리시스템 재구축 프로젝트

[고객사명]

|  |  | 작성자: 홍길동 차장 작성일자: 20XX.XX.XX 문서ID : |
| --- | --- | --- |

문서 정보

| 프로젝트 이름: | [브랜드명] 사업모델 구현 및 홈페이지/관리시스템 재구축 프로젝트 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성자: | 홍길동 | 버전번호: | V 1.0 |
| 직급: | 차장 | 버전일자: | 20XX.XX.XX |
| 검토자: | 홍길순 차장 | 검토일자: | 20XX.XX.XX |

문서 배포

| 보내는 사람 (성명/ Role, 직위) | 제공일자 | 연락처 (전화 / email) |
| --- | --- | --- |

| 받는 사람 (성명/ Role, 직위) | 조치* | 완료요청일자 | 연락처 (전화 / email) |
| --- | --- | --- | --- |

* 예 : 승인, 검토 및 feedback, 문서 보관, 회의 참석 등. 조치에 대한 완료 요청 일자를 명시할 것

버전 이력

| 버전 번호 | 버전일자 | 수정 담당 | 수정 사항 요약 | 파일명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

차 례

1.	프로젝트 개요	6

1.1. 추진 배경 및 목적	6

1.2. 구축 목표	6

1.3. 프로젝트 수행기간	6

1.4. 기대 효과	7

1.5. 전제 사항 및 제약 조건	7

2.	프로젝트 범위	8

2.1. 구축 방향	8

2.2. 구축 범위	8

2.2.1. [브랜드명] 사업모델 구현	8

2.2.2. 홈페이지/관리시스템 재구축	9

2.3. 시스템 아키텍처	9

2.3.1. 전체 시스템 논리 아키텍처	9

2.3.2. 어플리케이션 아키텍처	9

2.3.3. 인터페이스 아키텍처 ([브랜드명] 지원 - 고객정보 집중)	9

2.3.4. 소프트웨어 아키텍처	9

2.4. 프로젝트 산출문서	9

2.4.1. 관리 산출문서	10

2.4.2. 관리 산출문서 상세	10

2.4.3. 산출문서 관리	11

2.5. 작업 명세서(WBS)	11

3.	프로젝트 조직	11

3.1. 프로젝트 수행조직도	11

3.2. 역할 및 책임	12

3.2.1. [고객사명]과 [구축기업]담당자 별 업무범위	12

4.	프로젝트 추진 일정	13

4.1. 주요 마일스톤(Milestone)	13

4.2. 수행 일정계획	13

4.3. 인력 투입계획	14

5.	품질보증 방안	15

5.1. 품질보증 방안의 의미	15

5.2. 품질보증 검토 수행	15

5.3. 품질보증 검토항목 및 담당자	16

6.	보안관리 계획	18

6.1. 보안관리 개요	18

6.2. 정보보안	18

6.3. 시스템보안	18

7.	의사소통 계획	19

7.1. 의사소통 관리절차	19

7.2. 주간업무 보고회의	19

7.3. 이슈보고	20

7.4. 파일서버 관리	20

7.4.1. 파일서버 구성	20

7.4.2. 파일서버 운영 규칙	21

7.5. 산출문서 작성표준	21

7.5.1. 대상정의	21

7.5.2. 작성도구	21

7.5.3. 서식 및 파일 Naming Rule	21

8.	변경관리 계획	21

8.1. 변경관리 절차	22

8.2. 변경평가	22

8.3. 변경반영기준	22

8.4. 요건변경에 대한 관리	22

8.4.1. 요건변경 대상	22

8.4.2. 요건변경 절차	22

8.4.3. 문서관리	23

8.4.4. 관리번호	24

9.	위험/이슈 관리 계획	24

9.1. 위험요소 관리절차	24

9.2. 위험요소 관리주체 및 역할	24

9.3. 이슈 관리와 Escalation 프로세스	25

9.4. 이슈 보고서 작성	25

10.	검수/인수 계획	26

10.1. 검수/인수 요약	26

10.2. 검수/인수 절차	26

10.2.1. 개발산출물 검수/인수	26

10.2.2. 개발시스템 검수/인수	27

10.3. [고객사명]의 책임	27

10.4. 검수/인수 확인	27

10.5. 보증	27

11.	교육훈련계획, 유지보수 및 운영 계획	28

12.	추가 계획수립	29

프로젝트 개요

추진 배경 및 목적

[고객사명]은 20XX년까지 고객군을 2배 이상 확충하고 우수 고객군을 지속 강화하는 전략 목표를 수립하여 전행적인 노력을 경주하고 있으며, ‘새로운 방식을 선도하는 Innovator’를 비대면 채널의 Mission으로 정의하고, 컨설팅 결과의 구체화 및 새로운 비대면 비즈니스 모델을 구축하여 비대면 사업 다각화를 통한 신규 수익을 창출하고자 하며, 신기술 트렌드 적용 및 웹접근성 확보로 고객 친화적인 서비스 제공을 통한 고객 편의성을 향상하고자 합니다.

  - 고객 기반 확대의 동력 제공

  - 폭 넓은 고객 기반 대상 영업 기여도 확대

  - 고객 Loyalty 강화 활동의 기여도 증대

  - 고객 이해 심화의 경로 제공

  - 미래지향적이고 고객 지향적인 서비스 구현

구축 목표

본 프로젝트의 구축 목표는 비대면 채널의 전략적 역할 달성을 위하여 새로운 비대면 비즈니스 모델 6개를 구축하고, 고객 가치와 사용편의성 만족도를 증대시켜 미래지향적이며 고객 지향적인 홈페이지/관리시스템 서비스를 구현하는 것입니다.

  - 비대면을 통해 특화 사업모델의 구체 설계 및 개발 ([브랜드명] 6대 과제)

  - 웹사이트 구조 효율성과 고객관점의 UX 구현 반영하며, 장애인 차별금지법, 오픈웹/오픈서비스 등 현안사항 적용

  - 홈페이지/관리시스템의 효율적 구축으로 고객 친화적 서비스 제공하여 편의성 극대화

  - 개발 유지보수 편의성 및 효율성 확보, 운영 시스템의 완벽한 이행 및 시스템 안정성 확보

프로젝트 수행기간

본 프로젝트는 계약일로부터 총 7개월간 진행됩니다.

기대 효과

[브랜드명] 사업모델의 전략적인 니즈 반영을 통해 20XX년까지 기반 고객군을 2배 이상 확충하고 우수 고객군을 지속 강화하는 전략 목표 달성과 미래 지향적이고 고객 지향적인 웹서비스 구현을 통해 고객의 사용 편의성을 극대화합니다.

- 고객 친화적 서비스 제공을 통한 고객 편의성 향상

- 고객 관점의 UI/UX로 이용 편의성 증대를 통한 관심도 증가

- 고도화된 맞춤형 리포트 제공을 통한 고객 만족도 증대

- 고객 중심적 사이트 활성화 및 Loyalty 있는 고객 확보 용이

- 비대면 사업 다각화를 통한 신규 사업 창출

- 고객 맞춤 서비스를 통한 서비스 대중화로 관련 핵심사업 강화, 신규 사업 확장 용이

- 다양한 오픈웹/오픈서비스 활성화를 통한 은행 신용도 제고

- 고객의 서비스 만족도 증대를 통한 관련 부대수익 창출

- 개발/운영 업무의 효율성 향상 및 시스템 안정성 확보

- 웹표준을 통한 개발환경의 표준화로 개발 및 유지보수 편의성 증대

- 현업의 컨텐츠 관리역량 강화로 켄텐츠 관리부분의 기회비용 절감

- 대고객 서비스 제공에 대한 속도 및 안정성 확보

전제 사항 및 제약 조건

  - [고객사명] IT 부서 및 현업부서 인원의 적극적인 프로젝트 지원(협조) 및 참여가 필요합니다.

  - 시스템의 아키텍처 설계와 구축은 [고객사명]의 IT 표준에 따라서 추진합니다.

프로젝트 범위

구축 방향

[고객사명]의 비대면 채널Mission 달성과 미래지향적이고 고객지향적인 웹서비스 구현을 위하여, 비대면 사업모델의 전략적인 니즈 (대면 채널 및 우량 고객 모델 개선 필요, Mass 고객 유인 차별화 취약, 폭 넓은 고객 자산관리 필요, 지점 판매 프로세스 개선 필요, 차별적 고객 접촉기회 제한적) 반영 및 사용 편의성 극대화 및 웹접근성 확보, 고객관점 UX 구현을 위한 최적의 인프라를 구축하고자 합니다.

- 클라이언트 구간

- 멀티 OS/멀티 브라우저 환경 지원

- 웹표준/웹 접근성 준수

- 고객관점 UI/UX

- 서비스 중심 인프라 구축

- 인터넷 서비스 구간

- 홈페이지/관리시스템 재구축

- 오픈서비스 구축

- 비대면([브랜드명]) 사업 모델 (6대 과제)

구축 범위

- AA 부문

- BB 부문

- CC 부문

- DD 부문

[브랜드명] 사업모델 구현

| 업무 구분 | 구축 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| AA |  |  |
| BB |  |  |
| CC |  |  |
| DD |  |  |

홈페이지/관리시스템 재구축

| 업무 구분 | 구축 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 공통 |  |  |
| 홈페이지 재구축 |  |  |
| 관리시스템 재구축 |  |  |

시스템 아키텍처

전체 시스템 논리 아키텍처

[브랜드명] 사업모델 구현 및 홈페이지/관리시스템 재구축, 오픈웹/오픈서비스 구축 추진과제 수행을 위한 목표 시스템 논리 아키텍처 구성은 기존 시스템에 맞추어, AAAA, BBBB, CCCC, DDDD, EEEE영역으로 구성 합니다.

어플리케이션 아키텍처

프런트 및 백엔드 2개의 인터페이스 블록, 비즈니스 블록 및 Framework 블록 등의 구성 모두 [고객사명]의 기술 아키텍처 표준에 맞추어 구현합니다.

인터페이스 아키텍처 ([브랜드명] 지원 - 고객정보 집중)

[고객사명]의 내/외부 시스템 간의 연계 표준을 준수하여 실시간 또는 배치 처리를 구성할 수 있도록 하고, 필요 시 관련팀과 협의 후 진행토록 합니다.

소프트웨어 아키텍처

소프트웨어 아키텍처는 현재 [고객사명]의 환경 기반으로 시스템을 구성합니다.

프로젝트 산출문서

본 “[브랜드명] 사업모델 구현 및 홈페이지/관리시스템 재구축 프로젝트”에서 공식 작성 되어 [고객사명]에 제공되는 산출문서는 프로젝트관리 산출문서와 개발산출문서로 나뉘어 집니다. 각 산출문서는 고유의 문서ID로 관리되고, 각 단계별로 사전에 정의된 도구에 의해 작성 및 검토됩니다.

관리 산출문서

관리산출문서는 프로젝트 수행에 필요한 각종 관리문서로서, 개발 산출문서와는 구분됩니다. 정의된 각 문서내역은 다음과 같습니다.

| 문서ID | 문서명 | 작성도구 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |

관리 산출문서 상세

어플리케이션을 개발하기 위해서는 각 프로젝트 단계별로 산출문서를 작성해야 합니다.

| 구분 | [브랜드명] 사업모델 구현 및 홈페이지/관리시스템 재구축 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 문서ID | 문서명 |
| 요구사항정의 및 분석 (Analysis) | 기획/디자인 | 해당 ID 에서 나오는 산출물 내용 |
|  | 홈페이지/관리시스템 재구축 | 해당 ID 에서 나오는 산출물 내용 |
|  | 오픈웹/오픈서비스 구축 | 해당 ID 에서 나오는 산출물 내용 |
|  | [브랜드명] 사업모델 | 해당 ID 에서 나오는 산출물 내용 |
| 설계 (Design) | 기획/디자인 | 해당 ID 에서 나오는 산출물 내용 |
|  | 홈페이지/관리시스템 재구축 | 해당 ID 에서 나오는 산출물 내용 |
|  | 오픈웹/오픈서비스 구축 | 해당 ID 에서 나오는 산출물 내용 |
|  | [브랜드명] 사업모델 | 해당 ID 에서 나오는 산출물 내용 |
| 개발 및 단위테스트 (Implementation) | 기획/디자인 | 해당 ID 에서 나오는 산출물 내용 |
|  | 홈페이지/관리시스템 재구축 | 해당 ID 에서 나오는 산출물 내용 |
|  | 오픈웹/오픈서비스 구축 | 해당 ID 에서 나오는 산출물 내용 |
|  | [브랜드명] 사업모델 | 해당 ID 에서 나오는 산출물 내용 |
| 통합테스트 (Test) | 기획/디자인 | 해당 ID 에서 나오는 산출물 내용 |
|  | 홈페이지/관리시스템 재구축 | 해당 ID 에서 나오는 산출물 내용 |
|  | 오픈웹/오픈서비스 구축 | 해당 ID 에서 나오는 산출물 내용 |
|  | [브랜드명] 사업모델 | 해당 ID 에서 나오는 산출물 내용 |
| 이행 (Cut-Over) | 기획/디자인 | 해당 ID 에서 나오는 산출물 내용 |
|  | 홈페이지/관리시스템 재구축 | 해당 ID 에서 나오는 산출물 내용 |
|  | 오픈웹/오픈서비스 구축 | 해당 ID 에서 나오는 산출물 내용 |
|  | [브랜드명] 사업모델 | 해당 ID 에서 나오는 산출물 내용 |

산출문서 관리

본 프로젝트에서 작성되는 모든 관리/개발 산출문서는 관리 문서ID를 부여하고, 사전 정의된 작성도구 및 양식을 준수하여 작성됩니다.  작성되는 문서의 버전관리는 작성시점에 관리되고, 최종 제출시에는 버전(vX.X)이 없는 최종본으로 제출됩니다.

작업 명세서(WBS)

본 [고객사명] “[브랜드명] 사업모델 구현 및 홈페이지/관리시스템 재구축 프로젝트”의 WBS(Work Breakdown Structure)는 MS Project를 도구로 사용합니다.

WBS는 파일서버 “XXX\XXX\XXX” 위치에 항상 최신 버전을 보관하며, 각 팀의 PL(Project Leader)는 필요 시 수정/보완을 품질관리자에게 요청할 수 있으며 품질관리자는 프로젝트 관리자와 협의하여 해당 내용을 수정합니다

프로젝트 조직

프로젝트 수행조직도

조직도

역할 및 책임

[고객사명]과 [구축기업]담당자 별 업무범위

| 구분 | 업무 범위 | 담당자 |
| --- | --- | --- |
| [고객사명] PM | - 본 프로젝트를 지휘 및 감독하고, 프로젝트 실무 수행 및 관리 - 요구 사항을 구체화하고 이슈사항에 대한 의사결정 및 유관 부서와의 의견 조율을 통하여 프로젝트가 원활하게 수행할 수 있도록 함. |  |
| [고객사명] TFT | - 기존 시스템의 본 프로젝트 관련 기능 지원 (수정/보완) - 개발 요건정의 및 의사결정 - 개발 시스템 설계 검증 - 단계별 산출물 검토 - 단위 및 통합테스트 실시 - 개발 시스템 인수 및 기술이전 습득 - 개발/운영 서버 환경 지원 |  |
| [구축기업] PM | - 프로젝트 관련 제반 자원, 일정, 범위, 비용에 대한 집행 관리 권한 수행 - 프로젝트 진행 관련 제반 사항의 보고 대상이며, 중재 조정의 기능 수행 |  |
| Tech. Architect | - 하드웨어/소프트웨어 구성에 대한 확인 - 시스템 소프트웨어의 환경 구성, 개발 지원 등 기술적인 이슈 사항에 대한 해결안 제시 - IT 제반 기술의 검증 및 권고안 제시를 위한 작업 수행 |  |
| Quality Assurance | - 팀별 프로젝트 일정(WBS) 작성 내역 검토 - 팀별 수행 내역 확인 및 팀 상호간 발생한 업무 협의 - 이슈 사항 조절을 통한 프로젝트 팀 전체의 원활한 의사소통 방안 제시 - 프로젝트 관리 절차에 따라 프로젝트 전반의 관리 활동과 표준안 제시 - 개발 방법론에 따른 개발 산출물 작성 현황 및 내역에 대하여 [고객사명]의 품질관리 절차에 따른 활동 수행 |  |
| Part Leader | - 기존 시스템의 기능 확장, 개발에 대한 수행 책임 - 신규 구축되는 업무 시스템의 개발 수행에 대한 책임 - 프로젝트 관련 제반 사항에 대한 [구축기업] PM 보고 의무 수행 - [고객사명] TFT에 대한 단위 업무별 대표성을 가짐 |  |

프로젝트 추진 일정

주요 마일스톤(Milestone)

프로젝트 수행을 위한 일정계획 중 다음과 같은 내역이 주요 마일스톤(Milestone)으로 정의/관리되어 집니다.  주요 마일스톤은 일정관리를 위한 Critical Path로서 정해진 최종 오픈을 보장하기 위해 반드시 지켜져야 하며, 이를 위한 주요 작업들은 사전에 점검 및 협의되어야만 합니다.

| Milestone명 | 시작일 | 완료일 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 착수 | M1 | M1 |  |
| 요구사항정의 및 분석 수행 | M1 | M1 |  |
| 요구사항정의 및 분석 단계말 검토 | M1 | M1 |  |
| 설계 수행 | M2 | M2 |  |
| 설계 단계말 검토 | M2 | M2 |  |
| 프로젝트 중간보고 | M3 | M3 |  |
| 개발 및 단위테스트 수행 | M3 | M5 |  |
| 개발 및 단위테스트 단계말 검토 | M5 | M5 |  |
| 통합테스트 수행 | M5 | M7 |  |
| 시스템 이행 준비 | M7 | M7 |  |
| 시스템 이행 | M7 | M7 |  |
| 프로젝트 종료보고 | M7 | M7 |  |

*위의 주요 마일스톤은 전체 일정이며, 업무 영역별 상세 일정과 차이가 있습니다. 상세 일정 계획은 WBS를 참조함.

*위의 주요 일정은 고객과 협의하여 진행 확정예정임.

수행 일정계획

수행 일정 내용

인력 투입계획

| 업무 구분 |  | 역할 | 소속 | 성명 | 등급 | 분석&설계 |  | 개발 및 단위테스트 |  |  | 통합 |  | 이행 | 소계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |  | M6 | M7 |  |
| 사업관리 | 사업관리 | PM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 업무 Leader | PL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 품질관리 | QA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | QA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기술지원 | 인프라 | TA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 공통 | 총괄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 기술지원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 기술지원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 기획/ 디자인 | 기획팀 | PL (기획) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 기획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 디자인팀 | 디자인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | html |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 홈페이지/관리시스템 재구축 | 홈페이지 재구축 | 업무 Leader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 관리시스템 재구축 | 업무 Leader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 오픈서비스 구축 | 업무 Leader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [브랜드명] | 기획/디자인 (WEB) | 기획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 디자인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 기획/디자인 (App) | 기획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 디자인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 기획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 디자인 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | App 공통 | 업무 Leader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Platform |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Platform |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | iOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Android |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Server |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | html,CSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 자산관리 | 분석/설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 분석/설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 업무 Leader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 개발 (WEB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 개발 (App) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 펀드몰 | 업무 Leader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 분석/설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 분석/설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 개발 (WEB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 개발 (App) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 미션 연계 | 업무 Leader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 개발 (WEB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 개발 (App) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 대출몰 | 업무 Leader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 개발 (WEB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 재정관리 | 업무 Leader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 분석/설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 기획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 개발 (WEB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 고객관리채널 | 업무 Leader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 분석/설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 기획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 개발 (App) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 합 계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

품질보증 방안

품질보증 방안의 의미

품질보증은 각 단계별 작업수행 내역에 대해 해당 단계종료 전에 사전 정의된 검토항목을 검토담당자가 검토 및 승인완료 후 다음 단계작업을 수행할 수 있도록 합니다.  단계말 검토의 완료는 [고객사명]의 공식적인 승인을 의미합니다.

품질보증 검토 수행

단계말 검토는 WBS에서 정의된 각 수행단계가 종료되기 전에 수행하는 것을 원칙으로 하고, 이에 대한 상세일정은 WBS작성 시 반영될 수 있도록 합니다.  검토의 결과는 각 담당자가 항목별 “검토결과서”에 기록 및 서명하여 Hard Copy로 제출 및 보관할 수 있도록 합니다.

단계말 검토는 요구사항정의 및 분석, 설계, 개발 및 단위테스트, 통합테스트 및 이행 단계 별로 수행하며, 최종 통합테스트 및 이행단계는 이행(Cut-Over)검토로서 시스템 오픈 여부를 결정하게 됩니다.

단계말 검토 관련한 문서는 검토항목별 작성하는 “공식검토 결과서”와 이를 취합한 “단계완료 승인서”가 있습니다.  작성되는 문서는 파일서버 “01. 업무보고 & 회의/01.05 단계말 검토”에 각 단계별로 나누어 관리합니다.

| 문서명 | 내역 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 공식검토 결과서 | 각 검토항목에 대한 검토자 의견 기록 | 검토 결과에 대한 담당자 서명 Hard Copy별도 보관 |
| 단계완료 승인서 | 검토 항목별 “공식검토 결과서” 내역 취합하여 보고서 작성 |  |

품질보증 검토항목 및 담당자

각 단계별 검토 항목 및 검토대상 산출물과 검토를 수행하는 [고객사명] 담당자는 다음과 같이 정의합니다.

| 단계구분 | 검토항목 | 검토내용 | 관련 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요구사항정의 및 분석 | 요구사항 수집 | 현업 요구사항 수집 및 정의의 적정성 | 요구사항정의서 |
|  | 요구사항 관리 | 요구사항 추적표의 작성 여부 | 요구사항추적표 |
|  | 품질관리 | 단계별 산출문서가 작성완료 되었으며, 수정사항이 모두 반영되었는지 여부 | 요구사항정의 및 분석단계 개발산출문서 |
|  | 일정 및 진척관리 | WBS에 정의된 Task, Activity지연 여부 | WBS |
|  | 이슈 및 위험관리 | 이슈/위험관리 대상이 발생 및 관리 되었는지 여부 | 이슈/위험 보고서 |
|  | 변경관리 | 변경사항 발생 및 관리 되었는지 여부 | 변경요청/검토/결과서 |
|  | 투입인력관리 | 단계별 해당 인력이 계획에 따라 투입되었는지 여부 | 인력투입내역 |
|  | 형상관리 | 분석단계 공식 산출물에 대한 형상기준선 등록 여부 | 형상관리 대상 산출물 |
| 설계 | 요구사항 관리 | 요구사항 추적표의 작성 여부 | 요구사항추적표 |
|  | 어플리케이션 아키텍처 | To-Be 어플리케이션 설계의 적정성 여부 | 화면목록/설계서 프로그램목록/설계서 데이터매핑정의서 |
|  | 데이터아키텍처 | 논리 데이터 모델의 적정성 여부 - 데이터베이스 인스턴스 계획의 적정성 | 논리모델ERD |
|  |  | 물리 데이터 모델의 적정성 여부 - 성능 및 업무운영 효율성을 위한 테이블 통합 및 분할 - DB 물리설계 표준 준수 여부 | 물리모델ERD |
|  | 기술아키텍처 | 인프라 구성에 대한 적정성 검토 - 기존 장비 활용 내역 - H/W, S/W구성 - 디스크, 볼륨, 파일시스템 구성 등 | 아키텍처 보고서 |
|  |  | 보안성 검토 - 사용자 인증/권한/암호화 서비스 적용 및 적정성 - 개발 업무요건 및 시스템 구성에 대한 보안 | 아키텍처 보고서 |
|  | 품질관리 | 단계별 산출문서가 작성완료 되었으며, 수정사항이 모두 반영되었는지 여부 | 설계단계 개발산출문서 |
|  | 일정 및 진척관리 | WBS에 정의된 Task, Activity지연 여부 | WBS |
|  | 이슈 및 위험관리 | 이슈/위험관리 대상이 발생 및 관리 되었는지 여부 | 이슈/위험 보고서 |
|  | 변경관리 | 변경사항 발생 및 관리 되었는지 여부 | 변경요청/검토/결과서 |
|  | 투입인력관리 | 단계별 해당 인력이 계획에 따라 투입되었는지 여부 | 인력투입내역 |
|  | 형상관리 | 설계단계 공식 산출물에 대한 형상기준선 등록 여부 형상관리 절차에 의해 기존 산출물 수정/관리 여부 | 형상관리 대상 산출물 |
| 개발 및 단위테스트 | 요구사항 관리 | 요구사항 추적표의 작성 여부 | 요구사항추적표 |
|  | 단위 테스트 | 모듈별 기능점검 및 화면단위 거래테스트 완료 여부 결함내역의 처리완료 여부 | 단위테스트케이스 단위테스트결과서 단위테스트결함보고서 |
|  | 개발표준 | 소스프로그램 개발표준 준수 여부 | 소스프로그램 |
|  |  | 데이터베이스 물리 구현의 적정성 | 테이블정의서, Index정의서 |
|  | 품질관리 | 단계별 산출문서가 작성완료 되었으며, 수정사항이 모두 반영되었는지 여부 | 설계단계 개발산출문서 |
|  | 일정 및 진척관리 | WBS에 정의된 Task, Activity지연 여부 | WBS |
|  | 이슈 및 위험관리 | 이슈/위험관리 대상이 발생 및 관리 되었는지 여부 | 이슈/위험 보고서 |
|  | 변경관리 | 변경사항 발생 및 관리 되었는지 여부 | 변경요청/검토/결과서 |
|  | 투입인력관리 | 단계별 해당 인력이 계획에 따라 투입되었는지 여부 | 인력투입내역 |
|  | 형상관리 | 개발단계 공식 산출물에 대한 형상기준선 등록 여부 형상관리 절차에 의해 기존 산출물 수정/관리 여부 | 형상관리 대상 산출물 |
| 통합테스트 및 이행 | 요구사항 관리 | 요구사항 추적표의 작성 여부 | 요구사항추적표 |
|  | 통합테스트 | 통합기능 품질목표 달성 여부 결함내역의 처리완료 여부 | 통합테스트시나리오 통합테스트결과서 통합테스트결함보고서 |
|  | 시스템 성능 및 안정성 | 성능/부하 목표달성 여부 시스템 운영환경의 적정성 여부 | 아키텍처 보고서 |
|  | 이행 | 이행계획의 적정성 여부 장애 유형별 복구방안 수립 여부 | 이행계획서 |
|  | 사용자교육 | 사용자매뉴얼 작성 및 배포 사용자교육 실시 | 교육계획서 사용자매뉴얼 |
| 프로젝트 종료 | 요구사항 관리 | 요구사항 추적표의 작성 여부 | 요구사항추적표 |
|  | 운영자 교육 | 운영자매뉴얼 작성 및 배포 운영자교육 실시 | 운영자 매뉴얼 교육계획서 |
|  | 운영이관 | 운영이관 대상, 절차, R&R 적정성 운영이관 승인여부 | 이관요약서 |
|  | 품질관리 | 전체 산출문서가 작성완료 되었으며, 수정사항이 모두 반영되었는지 여부 | 설계단계 개발산출문서 |
|  | 일정 및 진척관리 | WBS에 정의된 Task, Activity지연 여부 | WBS |
|  | 이슈 및 위험관리 | 이슈/위험관리 대상이 발생 및 관리 되었는지 여부 | 이슈/위험 보고서 |
|  | 변경관리 | 변경사항 발생 및 관리 되었는지 여부 | 변경요청/검토/결과서 |
|  | 투입인력관리 | 단계별 해당 인력이 계획에 따라 투입되었는지 여부 | 인력투입내역 |

* 검토담당자는 [고객사명]과 협의 후 정의

보안관리 계획

보안관리 개요

프로젝트관리 보안은 [고객사명] 및 고객의 정보를 보호하기 위해 완벽한 보안관리가 요구됩니다.  관리범위는 개발 중인 시스템 및 취급되는 각종 자료와 데이터를 대상으로 합니다.  적절한 프로젝트관리 보안의 수립은 [고객사명] 및 고객의 자산을 안정적으로 보호하는 수단이며, 향후 구축되는 시스템의 원활한 운영을 보장할 수 있을 것입니다.

정보보안

정보보안은 본 프로젝트 참가인원 모두를 대상으로 하며, 사전에 보호대상 정보 및 방법을 정의하여 프로젝트를 수행할 수 있어야 합니다. 공식개발 산출문서들을 포함하여 프로젝트 도중 만들어진 자료와 [고객사명]으로 부터 제공받은 자료들도 광범위하게 정보보안 대상으로 정의 될 수 있습니다.  정보보안은 개발실 출입통제부터 휴대용 저장장치 관리, 인터넷 사용 등 다양한 부문에 대하여 적용되어야 합니다.

시스템보안

시스템 보안은 궁극적으로 프로젝트의 결과로 구축되는 목적 시스템 보호와 구성 어플리케이션을 보호하기 위한 방안입니다. 시스템을 사용하는 개발자는 기본적인 ID 및 Password의 관리에서부터 사용자 권한제어까지 체계화된 보안 절차를 준수해야 합니다. 시스템 보안은 기본적으로 고객이 제안하는 내용을 기준으로 할 것이며, 추가로 필요한 내용에 대해서는 협의 후 정의하여 사용할 것 입니다.

| 구분 | 내역 |
| --- | --- |
| 사용자 ID 및 Password의 철저한 관리 | - 모든 사용자는 사용자 ID와 Password에 의해서만 접속 가능하게 함. (※Guest 계정과 같은 계정을 허용하지 않음) - Password는 [고객사명]과 협의 하에 일정한 규칙 (최소 자수, 특수 기호 사용)에 의해서 운영 - Password는 일정기간 후에는 필히 변경을 의무적으로 하게함 - ID 도용 시에 일어나는 책임은 도용된 ID의 소유자가 지는 엄격한 규칙아래 시스템을 사용 |
| 사용자 권한 제어 | - 목적 시스템에서 사용자의 업무에 맞는 작업할 수 있도록 사용자 접근 권한을 제어 - 운영체제 및 DBMS, 와 각종 Application의 Access Control List을 엄격한 관리로서 소기의 목적을 달성 |

의사소통 계획

의사소통 관리절차

HP Global Method PM에서는 효율적인 의사소통 관리를 위한 4가지 절차를 제공합니다.  원활한 의사소통을 위해서는 계획 수립 및 배포와 함께 전달된 정보가 적절하게 사용되고 있는지 여부를 확인 할 수 있어야 합니다.  대부분의 의사소통은 비공식적인 방법에 의해 이루어 지므로, 이를 체계적으로 기록하고 전달할 수 있는 체계를 확립해야 합니다.  본 프로젝트에서는 진행현황 및 이슈사항에 대한 의사소통을 위해 주간회의를 중요 의사소통 수단으로 정의하며, 비정기적 회의록 및 회람에서 사용될 양식을 제공하여, 협의된 모든 결과를 체계적인 기록으로 남길 수 있도록 합니다.

주간업무 보고회의

주간업무 보고회의는 프로젝트를 위해 주기적으로 수행되는 가장 중요한 의사소통 방법입니다.  주간업무 보고서는 기 작성된 WBS(Work Breakdown Structure)를 기반으로 주간보고에 기간에 해당하는 작업들에 대한 수행내역, 완료율, 이슈사항 등을 기록합니다.  회의참석자는 주간업무 보고서 내역을 기반을 전체 프로젝트 진행현황을 점검하며, 제기된 이슈사항에 대한 해결방안을 제시할 수 있습니다.  주간업무 보고서에는 WBS일정 상 해당 주 완료 예정이나 완료율이 100% 미만인 작업들은 미수행으로 구분하여 내역, 사유, 대책을 기록할 수 있도록 하며 수정된 완료일정을 제시할 수 있도록 합니다.   프로젝트 종료 시 까지 주간업무 보고회의는 강력한 의사소통 수단으로서 사용될 것 입니다.

| 구분 | 내역 |
| --- | --- |
| 주간보고서에 해당 기간의 WBS 최하위 Sub-Task기록 | WBS ID, 작업이름, 시작일, 종료일, 수행내역, 담당자, 목표 (%), 실적 (%) |
| 이전 주 계획 목표 (%)와 금주 실적 (%) 비교/검토 | 목표대비 실적 % 미달은 지연이 예상되는 Task로 집중 관리 → 필요 시 WBS수정 |

각종 업무협의 회의는 가장 일반적으로 사용되는 의사소통 방법입니다.  비 정기적이며 수시로 발생하는 업무협의 회의결과는 사전에 정의된 절차에 의해 보관되고 정보관련자가 언제든지 조회 가능해야 합니다.  본 프로젝트에서는 사전에 회의록 양식을 정의하여 공통된 형식으로 기록할 수 있도록 하며, 정의된 파일서버 관리규칙에 의해 보관하여 정보 관련자가 언제든지 용이하게 회의내역에 접근을 보장 할 것 입니다.

보다 확실한 의사소통을 위해 정보전달 대상자의 확인이 필요한 경우 회람을 작성하여 전달할 수 있도록 합니다.  회람은 필요 시 프로젝트에 참여하는 누구나 작성할 수 있으며, 회람 대상자는 반드시 회람 후 서명을 통해 작성자가 확인 할 수 있도록 합니다.

이슈보고

이슈보고는 프로젝트 수행 중 발생하는 문제사항에 대한 중요한 의사소통 방법입니다.  사전에 정의된 이슈처리 절차에 의해 이슈발견자는 이슈보고서를 작성하여 관련자가 이슈를 인식하고 해결방안을 제시 할 수 있도록 해야 합니다.  작성된 이슈보고서는 이슈로그에 처리현황을 기록하여 관리합니다.

파일서버 관리

파일서버 구성

프로젝트 수행 중 작성되는 모든 자료는 파일서버에서 관리할 수 있도록 하여 프로젝트 구성원간의 원활한 의사소통을 보장할 수 있도록 합니다.  파일서버는 [고객사명]에서 제공하는 서버를 사용하며, 본 프로젝트 관련인원 만 접속할 수 있도록 보안을 설정하며, 디렉터리 구성은 다음과 같습니다.

| 파일서버 디렉터리 구성 |  | 내역 |
| --- | --- | --- |
| 00. 공통 | 00.01 서식 | 작성되는 문서의 표준 서식 |
|  | 00.02 일정(WBS) | 일정관리를 위한 WBS관리 |
|  | 00.03 프로젝트 관리문서 | 프로젝트 계획서 등 관리문서 |
|  | 00.04 변경관리 | 요건변경요청 내역 관리문서 |
|  | 00.05 개발현황관리 | 각 시스템 별 개발현황 관리 |
|  | 00.99 기타 | 공통 기타 문서 |
| 01. 업무보고 & 회의 | 01.01 주간보고서 | 매주 업무 주간보고서 |
|  | 01.02 프로젝트진행보고 | Kick-Off/종료단계 등 각종 업무보고 |
|  | 01.03 회의록 | 각종 업무 회의록 |
|  | 01.04 회람 | 프로젝트 관련 회람 |
|  | 01.05 이슈 및 위험관리 | 이슈 및 위험관리 내역 |
|  | 01.06 단계말 검토 | 각 단계말 검토 내역 |
|  | 01.99 기타 | 업무보고&회의 기타 문서 |
| 02. 개발산출문서 | 02.01 서비스 기획&디자인 | 각 단계별 공식 개발산출문서, 아래와 같은 서브 영역으로 구분 2.X.1 요구사항정의 및 분석 2.X.2 설계 2.X.3 개발 및 단위테스트 2.X.4 통합테스트 2.X.5 이행 |
|  | 02.11 자산관리 서비스 |  |
|  | 02.12 펀드몰 구축 |  |
|  | 02.13 대출몰 구축 |  |
|  | 02.14 미션연계 특화상품 개발 |  |
|  | 02.15 가계단위 재정관리 서비스 |  |
|  | 02.16 Push 고객관리 채널 |  |
|  | 02.21 홈페이지 재구축 |  |
|  | 02.22 관리시스템 재구축 |  |
|  | 02.23 오픈웹/오픈서비스 구축 |  |
| 03. 시스템 아키텍처 |  | 아키텍처 관련 작업영역 |

파일서버 운영 규칙

정의된 파일서버 구성내역은 본 프로젝트에 참여하는 모든 인원이 다음과 같은 기준을 준수하며 사용할 수 있도록 합니다.

산출문서 작성표준

대상정의

표준 정의대상 산출문서는 프로젝트 관리 및 개발산출문서로 정의합니다.

작성도구

산출문서 작성을 위한 도구는 Microsoft Office 를 공식도구로 사용합니다

서식 및 파일 Naming Rule

모든 문서는 사전 정의된 서식을 적용하여 작성합니다..

공식 개발 산출문서와 주간보고서, 회의록, 회람, 이슈보고서는 사전 정의된 양식을 사용합니다.

본 프로젝트에서 작성되는 모든 문서는 공통 서식을 적용하여 다음과 같은 파일 Naming Rule을 준수합니다.

변경관리 계획

프로젝트 수행도중 다양한 이벤트의 결과로부터 변경이 일어날 수 있습니다.  외부 요인, 예를 들어 정부의 법규 변경, 자연 재앙 등의 요인도 프로젝트에 영향을 줄 수 있고, 내부적인 요인으로는, 비용 절약, 위험회피, 시간단축 또는 보다 좋은 산출물을 내놓기 위한 것일 수도 있습니다.  고객의 변경은 주로 어플리케이션의 기능적인 추가 또는 삭제 등이며, 기술적인 변경은 전체 설계의 변경을 야기할 수도 있습니다.  이러한 변경은 사전에 정의된 절차에 의해 프로젝트 진행에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 수행될 수 있도록 합니다.

변경관리 절차

프로젝트 진행 중 변경이 필요한 경우, 다음과 같은 절차에 따라 처리될 수 있도록 합니다.

- 변경이 필요할 경우 담당자는 변경 요청서 작성

- 담당자는 변경 요청서를 PM에게 제출하고, 이에 대한 회의를 요청

- 품질관리자는 변경 요청 기록에 변경 요청 사항을 등록

- 프로젝트관리자는 변경 요청에 관한 회의를 소집 및 주관

- 담당자는 변경 요청에서부터 완료까지의 과정을 변경 요청서에 기록

- 프로젝트관리자는 [고객사명]과의 협의를 통해 결정된 사항들에 대해서는 [고객사명] 프로젝트관리자, 변경요청 시행을 위해 프로젝트 일정 및 자원에 대한 변경 사항이 필요할 경우, 프로젝트관리자는 [구축기업]내부 승인요청

변경평가

변경요청 시 그 승인여부를 평가하는 기준은 다음과 같습니다.

변경반영기준

변경의 반영은 아래와 같은 기준을 적용하여 분류한 후 [고객사명]과 협의 후 반영여부를 결정합니다.

요건변경에 대한 관리

요구사항정의 및 분석단계에 정의된 요구사항은 설계단계 이후에는 사전에 정의된 절차에 의해 변경 및

관리될 수 있도록 합니다.

요건변경 대상

- 분석단계 요건정의 내역변경

- 추가 요건 반영

- 업무기능분해도의 소분류 또는 요건정의서의 상세요건 내역을 변경대상의 Level로 정의

- 범위(Level)가 큰 업무단위의 추가는 별도 협의에 의해 반영

요건변경 절차

| 순서 | 내역 | 담당자 |
| --- | --- | --- |
| - 요건변경 발생 | - 요건변경요청서 작성 - 작성자, 작성일 - 업무구분 : 해당 업무구분 - 제목 및 내역 |  |
| - 요건변경 요청서 접수 | - 파일서버에 문서 작성 후, 담당자에게 구두 통보 |  |
| - 요건변경 요청서 등록 | - 요건변경 요청서 : 관리번호 부여 및 파일저장 - 요건변경 Log 문서 - 관리번호, 업무구분, 제목 기록 - 현황은 요청으로 기록 |  |
| - 검토회의 소집 | - 관련자 소집 - 전달내역 : 검토대상 문서, 참석자, 회의일시/장소 - 당일 접수된 요건변경은 익일 오전에 일괄검토 |  |
| - 검토회의 | - 검토결과 : 승인/기각/보류로 기록 - 작성내역의 보완 필요 시 보류로 처리 |  |
| - 결과기록 | - 요건변경 요청서 보완 - 결과, 확인 대상자 기록 - 검토결과 : 기각, 보류 사유, 승인의 조건 등 - 변경대상 : 변경 대상 개발산출 문서 - 변경담당자 : 각 팀 별 담당자(개발자) - 완료 예정일 - 요건변경 Log - 검토결과, 변경담당자, 완료예정일 기록 - 현황 수정 : 검토, 승인, 기각, 보류 - 문서보관 : 승인/기각된 문서는 출력하여 확인 대상자 서명 후 Binder에 보관 |  |
| 7. 결과통보 | - 요청자에게 “요건변경 요청서”확인 요청 |  |
| 8. 결과반영 | - 승인된 내역 변경 담당자 작업 |  |
| 9. 반영내역 확인 | - 완료예정일에 확인된 내역 요건변경 Log에 기록 - 완료 : 현황을 Close로 기록 - 지연 : 새로운 완료예정일 정의 후 기록, 확인 담당자 및 요청자에게 통보 |  |

문서관리

| 문서명 | 내역 | 문서형태 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요건변경요청서 | - 파일서버 위치 : 00.04 변경관리 - 문서명 : 요건변경_[관리번호]_[제목].docx | MS Word | 품질담당자 |
| 요건변경Log | - 파일서버 위치 : 09.변경관리 - 문서명 : 요건변경 Log.xlsx | MS Excel | 품질담당자 |

관리번호

- 양식 : YYMMDD_SS##

- YYMMDD : 접수 연월일

- SS : 시스템 구분코드(“8.7.3. 서식 및 파일 Naming Rule”내역 참조)

- ## : 접수일 업무별 일련번호 01, 02, 03

- 관리번호 부여 : 요건변경 요청서 접수 시 부여

- 적용문서 : 요건변경 요청서, 요건변경 Log

위험/이슈 관리 계획

본 프로젝트는 단기간에 계획한 Task들을 수행해야 합니다.  WBS(Work Breakdown Structure)에 제시된 Task들이 품질을 준수하며 일정 내에 수행하기 위해서는 발생할 수 있는 모든 위험 요소들에 대한 체계적인 위험요소관리가 이루어져야 합니다.

위험요소 관리절차

[구축기업]의 프로젝트 관리자는 [고객사명] 프로젝트 구성원의 의견을 수렴하여, 다음과 같은 절차에 의해 위험요소를 관리합니다.

위험요소 관리주체 및 역할

본 프로젝트의 위험요소관리를 위한 검토는 프로젝트 관리자가 수행할 수 있도록 합니다.  프로젝트 관리자는 Risk Identification & Assessment수행합니다.  새로운 위험요소가 발생 시는 담당자의 의견을 반영하여 분석 및 관리를 할 수 있도록 합니다.  이를 단계별로 요약하면 다음과 같습니다.

| 단계 |  | 주체 | 내역 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인식단계 | 위험인식 | 프로젝트 팀 전원 | 프로젝트 구성원은 각 업무를 수행도중 위험요소 인식 |
|  | 대상선정 | 해당 업무 관리자 | 인식된 위험요소 중 실제 위험을 줄 수 있는 대상 선정 |
|  | 위험정의 | 해당 업무 관리자 | 위험요소가 발견된 업무의 관리자는 위험요소를 정의하여 구체화 |
| 평가단계 | 수준분석 | 프로젝트 관리자 해당 업무 관리자 | 정의된 위험요소 정의 및 인식 |
|  | 영향평가 | 프로젝트 관리자 해당 업무 관리자 | 정의된 위험요소가 실제 프로젝트에 영향을 미칠 부분을 일정, 비용 등의 측면에서 평가 |
|  | 순위결정 | 프로젝트 관리자 해당 업무 관리자 | 여러 위험요소가 동시에 정의된 경우는 우선순위 정의 |
| 처리단계 | 계획수립 | 프로젝트 관리자 | 위험요소를 제거하기 위한 계획수립 |
|  | 관리시행 | 해당 업무 관리자 | 계획한 위험요소 제거 작업(Action) 수행 |
|  | 결과기록 | 프로젝트 관리자 | 업무수행결과 기록 |

이슈 관리와 Escalation 프로세스

| 단계 | 내역 | 담당자 |
| --- | --- | --- |
| 이슈 인식 | 발생 이슈 감지 이슈구분: “이슈기록_yymmdd_팀명.docx”의 범례 참고 | 이슈발견자 (모든 프로젝트 참여 인원) |
| 이슈 보고 | 이슈보고서 작성: “이슈보고서_팀명.docx” 품질관리자에게 제출 상태기록: “이슈기록_yymmdd_팀명.docx” | 이슈발견자 품질관리자 |
| 이슈 처리 | 이슈보고서 검토: 개요, 품질/일정/자원/비용 분석 이슈평가 및 실행계획 수립 상태기록: “이슈기록_yymmdd_팀명.docx” | 프로젝트 관리자 품질관리자 |

이슈 보고서 작성

| 문서구분 | 작성내역 | 보관 |
| --- | --- | --- |
| 이슈 보고서 | 양식: 이슈보고서_팀명.docx참고 보고번호: ISS-YYMMDD 이슈 보고: 개요 및 사유 기록 분석 -품질/일정/비용/인적자원 영향 -이슈해결을 위한 권장사항 기록 실행계획 -담당자/완료예정일 -분석내역을 바탕으로 이슈 해결방안 정의 해결: 이슈가 최종 해결된 내역 기록 | 파일서버위치: 16.프로젝트관리\2.03이슈관리 파일명: 이슈보고서_YYMMDD_이슈주제_팀명.docx |
| 이슈기록 | 양식: 이슈기록_yymmdd_팀명.docx 참고 유형: 변경/인수/의사교환 등 유형정의 상태: 보류분석/평가 등 상태 정의 기타 내역은 오류보고서를 참고하여 작성 | 파일서버위치: 16.프로젝트관리\2.03이슈관리 파일명: 이슈기록_팀명.docx |

검수/인수 계획

검수/인수 요약

본 프로젝트 수행결과의 공식 인수 이전에 [고객사명]에 의한 검수/인수검토가 수행되어야 합니다. 개발산출물, 개발된 시스템, 각종 프로젝트 문서에 대한 검수/인수 조건은 측정 가능한 기준이 제시되어야 한다. 각각의 인수검토에는 인수대상 별로 다음과 같은 사항이 포함된다.

| 구분 | 인수 검토/조건 |
| --- | --- |
| 개발 산출물 | - 산출물 표준양식의 준수 및 각 산출물 작성 Level의 적정성 여부 - 개발 산출 문서는 시스템 오픈 이후 최종 검수 시 일괄 제출하는 것을 원칙으로 하나, [고객사명]이 중간검수의 기준으로 할 시에는 사전에 대상 문서 목록과 작성 완료율 등을 제시 - 개발 산출 문서의 제공 형태는 파일(프로젝트 관리 문서를 포함하여 CD로 제작)을 기본으로 하며, [고객사명]의 요청에 의해 제본 대상 문서를 정의함. (제본 권수는 추후 협의) |
| 개발된 시스템 | - [고객사명] 현업이 각 단계별로 작성된 “요구사항추적표” 검토를 통해 개발대상 업무의 포함여부를 확인(단계말 검토) - 통합테스트 기간에 사전 정의된 통합테스트 시나리오를 기반으로 사용자 인수테스트 수행 - 각 단계말 검토와 사용자 인수테스트 결과는 최종 인수(검수)의 근거로 활용 |
| 각종 프로젝트 문서(파일) | - 별도 인수절차 없이 문서전체를 [고객사명] 파일 서버에 복사 |

검수/인수 절차

    - 개발산출물 검수/인수

모든 개발산출물은 각 단계별(분석/설계/개발 등)로 작성완료 후 각 팀 별 PL과 품질 담당자가 1차 검토 후 단계말 검토를 통해 [고객사명] 담당자가 최종 검토합니다.  검토 후 보완사항은 작성자가 반영하며, 프로젝트 종료일까지 수정/완료된 개발산출물을 인수 대상으로 합니다. 즉, 최종 인수승인의 기준은 [고객사명] 수정 요청의 유무 여부로 합니다.

산출물의 검토는 파일서버(“02. 개발산출문서”)를 통해 수행합니다.  따라서, 별도 출력문서로 제공하지 않으며, 최종 검토 완료된 전체 산출물을 CD(수량은 추후 협의)로 제작하여 [고객사명]에 제출한다.

본 계획서에서 제시한 작성대상 산출물 목록은 필요 시 [고객사명]과 [구축기업]협의 후 수정할 수 있도록 합니다.

    - 개발시스템 검수/인수

인수 대상 개발 시스템은 [브랜드명]사업모델 (자산관리 서비스, 펀드몰 구축, 대출몰 구축, 미션연계 특화상품 개발, 가계단위 재정관리 서비스, Push 고객관리 채널), 홈페이지/관리시스템 재구축 및 오픈웹/오픈서비스 구축 시스템으로 요구사항정의서 및 요구사항추적표의 개발대상 범위를 모두 포함하는 것을 기본 전제로 합니다.

작성된 테스트 계획서의 일정 및 단계별 테스트 계획에 따라 테스트를 수행하고, [고객사명] 현업은 사전에 작성된 통합테스트시나리오에 의해 사용자 인수테스트를 수행합니다.

시나리오에 의한 사용자 인수테스트 및 최종 사용자들에게 성공적인 오픈을 통해 개발된 시스템의 인수는 이루어집니다.  테스트 주요 내역 및 시나리오 등은 [고객사명]과 사전 협의를 통해 작성합니다.

[고객사명]의 책임

사전에 합의 및 정의된 인수(검수)기준 및 일정에 의해 [고객사명] 담당자는 인수(검수)를 수행할 수 있도록 합니다.  프로젝트 중간검수 일정은 사전에 합의에 의해 결정합니다.

검수/인수 확인

산출물 검수/인수 문서를 통해 인수 가능한 산출물에 대한 공식완료 확인을 수행합니다.  문서에는 인수대상 산출물내역과 승인할 권한을 가진 인원을 명시하고 서명합니다.  전체 프로젝트의 대한 고객완료 승인을 위해 중간 및 최종 검수 시 [고객사명]은 Project Sign-off 문서에 확인(서명) 할 수 있도록 합니다.

보증

프로젝트의 구현 단계는 [고객사명]의 완료 검수 시 종료되고 보증단계가 개시됩니다.  보증에 대한 이행은 계약서에 정의한 내역을 준수합니다.  모든 보증 사안은 계약 이행의 일부로써 [구축기업]가 해결합니다.  지원 사안으로 분류된 문제의 경우는 보증이행 의무에 해당되지 않습니다. 보증 항목은 평가된 후 서비스가 이루어지며 모든 보증 사안은 보증 기록 양식으로 문서화 합니다. 협력업체의 의무 사항은 개별 사안 별로 관리합니다.

HP는 프로젝트 계약기간 종료일로부터 2개월 동안 프로젝트 안정화 지원 서비스를 제공합니다. 이 기간 동안 안정화 지원은 프로젝트 산출물과 기존 고객 장비 간의 호환성 문제에 한하여 지원하며, 이외에 추가적인 책임을 부담하지는 않습니다.

교육훈련계획, 유지보수 및 운영 계획

11.1.  교육훈련계획

사용자/운영자 교육은 시스템 오픈 일정에 직접적으로 영향을 미치므로, 각 프로젝트 팀 요청에 의해 [고객사명]의 교육대상자, 상세 일정 등을 협의 합니다. 교육에 소요되는 자원(환경)은 [고객사명]에서 제공함을 원칙으로 하고, 교육주체 및 교재의 작성은 별도 협의에 의해 진행합니다.

| 교육과정 |  | 교육 내용 | 교육대상 | 장소 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 전반 | 솔루션 교육 | 테스트 계획 및 실행 결함 수정 및 테스트 관리(테스트 단계) | TFT, 시스템 운영자 | 내용별 협의 후 확정 |
|  | 개발자 교육 | 개발 인프라 및 시스템 인프라, 개발가이드 (설계 단계) | 프로젝트 참여 개발자 |  |
|  | 사용자,운영자 교육 | 시스템 운영 및 사용 방법(통합테스트 단계 ) | 본점 및 영업점 사용자 |  |
| 자산관리 | Web 운영 | 자산관리 서비스 메뉴 소개와 이해 계좌통합(스크래핑) 연동 및 서비스 방향성 개인 데이터 영속성을 위한 사용자 가이드 메뉴별 소기능 이해 | IT보안사업부 Call Center |  |
|  | Mobile 운영 | 모바일 자산관리 서비스 메뉴 소개와 이해 Mobile Data와 Web Data의 정합성 이해 Mobile 연동한 계좌통합 서비스의 제한적인 범위 메뉴별 소기능 이해 | IT보안사업부 Call Center |  |

11.2 유지보수 및 운영 계획

시스템 구축 후 정상적인 운영상태를 유지하고 환경변화에 따른 사용자 요구의 변화를 수용하기 위하여 체계적이 고 종합적인 유지보수 시스템으로 완벽한 시스템 운영환경을 구축합니다. 또한, [고객사명] 요청 시 상주, 비상주 유지보수에 응할 수 있으며 이는 별도의 계약으로 추진하도록 합니다.

추가 계획수립

프로젝트 수행을 위해서는 본 “프로젝트 수행계획서”에서 정의한 관리문서를 다음과 같이 추가 작성합니다.  다음 문서 이외에 추가로 필요한 문서에 대해서는 [고객사명]과 [구축기업]가 상호 협의하여 작성할 수 있도록 합니다.

| 구분 | 내역 | 작성시기 |
| --- | --- | --- |
| WBS (Work Breakdown Structure) | - 프로젝트 일정관리를 위한 문서 - 각 작업 별로 시작일/종료일, 작업완료율(%), 작업담당자, 산출물 정의 - 작업완료율는 매 주간보고 시 update - WBS는 MS Project로 작성 | 프로젝트 착수 전 (필요 시 수정/보완) |
| 프로젝트 Kick-off 자료 | - 프로젝트 Kick-off를 위한 보고서 - 전체 범위, 일정, 조직, 진행방법 등 정의 | 프로젝트 Kick-Off시 작성 |
| 아키텍처 보고서 | - 구축되는 시스템 아키텍처에 대한 정의 - 서버, 스토리지, DBMS의 상세 구성내역 - 기 사용중인 환경에 대한 내역 [고객사명] 제시 | 분석/설계 단계 작성 개발 단계 수정/보완 |
| 개발표준정의서 | - 개발에 적용된 개발표준 정의 - [고객사명] 제시 표준 우선적용하고, 미 제시 영역에 대해서는 [고객사명] 담당자와 협의하여 표준정의 | 설계단계 작성 |
| 테스트계획서 | - 전체 테스트 수행을 위한 계획서 - 단위/통합 테스트를 위한 환경/수행/준비사항 등 정의 | 개발 단계 작성 |
| 프로젝트 완료 보고서 | - 프로젝트 종료 보고를 위한 보고서 - 프로젝트 진행 경과, 구축 내용 중심으로 정의 | 이행 후 작성 |